| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| --- | --- |
| **Comité o Grupo: Proyecto ASODI** | **Acta No 12** |
| **Citada por:** Docente Portafolio de título | **Fecha:** 14/09/2023 |
| **Coordinador:** Arturo Vargas | **Hora inicio:** 08:30 **Fin:** 17:00 |
|  | **Lugar: Duoc Uc** |

| **PARTICIPANTES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Email** |
| **1** | Alex Pedreros | Scrum team | al.pedrerosu@duocuc.cl |
| **2** | Cristobal Pavez | Scrum Master | [cr.pavezv@duocuc.c](mailto:cr.pavezv@duocuc.cl)l |
| **3** | Francisco Sarmiento | Product Owner | [fr.sarmientoc@duocuc.cl](mailto:fr.sarmientoc@duocuc.cl) |
| **4** | Gabriel Jiménez | Scrum team | [ga.jimenezp@duocuc.cl](mailto:ga.jimenezp@duocuc.cl) |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |
| **9** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |
| **11** |  |  |  |
| **12** |  |  |  |
| **13** |  |  |  |
| **14** |  |  |  |

| **PUNTOS DE DISCUSIÓN** | |
| --- | --- |
| **1** | Conexión Base de Datos -> Flutter Flow |
| **2** | Mapa de Actores |
| **3** | Mapa Mental |
| **4** | Instalación de Entorno de Trabajo |
| **5** | Adquisición de cuenta Flutter Flow para continuar con el desarrollo |
| **6** |  |

| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| --- |
| Durante esta reunión se terminaron los diagramas para los casos de usos, con sus planillas respectivamente, en la cual se especifican y se detalla cada uno de sus puntos, también se definió la arquitectura en la cual se trabajará la aplicación durante el desarrollo del proyecto, se definieron las tareas finales para la carta gantt tanto para la fase 1 como las demás fases |
| **Observaciones.**  Hubo complicaciones, ya que no se sabía de manera organizar la carta gantt debido a la metodologia |

| **CONCLUSIONES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| 1 | Integración del modelo de base de datos | Alex Pedreros | 1 días |  |
| 2 | Programación de interfaz | Cristobal Pavez | 1 semana |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |