| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| --- | --- |
| **Comité o Grupo: Proyecto ASODI** | **Acta No 14** |
| **Citada por:** Docente Portafolio de título | **Fecha:** 26/09/2023 |
| **Coordinador:** Arturo Vargas | **Hora inicio:** 08:30 **Fin:** 17:00 |
|  | **Lugar: Duoc Uc** |

| **PARTICIPANTES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Email** |
| **1** | Alex Pedreros | Scrum team | al.pedrerosu@duocuc.cl |
| **2** | Cristobal Pavez | Scrum Master | [cr.pavezv@duocuc.c](mailto:cr.pavezv@duocuc.cl)l |
| **3** | Francisco Sarmiento | Product Owner | [fr.sarmientoc@duocuc.cl](mailto:fr.sarmientoc@duocuc.cl) |
| **4** | Gabriel Jiménez | Scrum team | [ga.jimenezp@duocuc.cl](mailto:ga.jimenezp@duocuc.cl) |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |
| **9** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |
| **11** |  |  |  |
| **12** |  |  |  |
| **13** |  |  |  |
| **14** |  |  |  |

| **PUNTOS DE DISCUSIÓN** | |
| --- | --- |
| **1** | Modificación de tareas del sprint |
| **2** | Duración del sprint |
| **3** | Modificación de responsabilidades del sprint |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| --- |
| La reunión fue llevada a cabo con el fin de gestionar el sprint definido. Mientras se desarrollaba la reunión, surgiendo puntos como la modificación del sprint en base a las tareas y su estimación, contemplando la duración y plazos de las tareas y sus responsables. |
| **Observaciones.**  Esta reunión fue realizada debido a la falta de familiarización del equipo con las tecnologías, viéndose reflejada en errores que tomaban tiempo no considerado para gestionar. |

| **CONCLUSIONES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| 1 | Crear interfaz de  “Ficha Personal” | Cristóbal Pavez | 29/09/2023 | Tarea sujeta a cambios |
| 2 | Crear función de  “Actualizar Ficha Personal” | Cristóbal Pavez | 29/09/2023 | Tarea sujeta a cambios |
| 3 | Crear función de  “Ver Ficha Personal” | Cristóbal Pavez | 29/09/2023 | Tarea sujeta a cambios |
| 4 | Crear interfaz de  “Registrar Síntomas” | Gabriel Jimenez | 29/09/2023 | Tarea sujeta a cambios |
| 5 | Crear interfaz de  “Registrar Peso” | Gabriel Jimenez | 29/09/2023 | Tarea sujeta a cambios |
| 6 | Crear apartado de  “Acceder a contacto ASODI” | Alex Pedreros | 29/09/2023 | Tarea sujeta a cambios |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |