| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| --- | --- |
| **Comité o Grupo: Proyecto ASODI** | **Acta No 16** |
| **Citada por:** Docente Portafolio de título | **Fecha:** 03/10/2023 |
| **Coordinador:** Arturo Vargas | **Hora inicio:** 08:30 **Fin:** 17:00 |
| **Lugar: Duoc Uc** | |

| **PARTICIPANTES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Email** |
| **1** | Alex Pedreros | Scrum team | al.pedrerosu@duocuc.cl |
| **2** | Cristobal Pavez | Scrum Master | [cr.pavezv@duocuc.c](mailto:cr.pavezv@duocuc.cl)l |
| **3** | Francisco Sarmiento | Product Owner | [fr.sarmientoc@duocuc.cl](mailto:fr.sarmientoc@duocuc.cl) |
| **4** | Gabriel Jiménez | Scrum team | [ga.jimenezp@duocuc.cl](mailto:ga.jimenezp@duocuc.cl) |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |
| **9** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |
| **11** |  |  |  |
| **12** |  |  |  |
| **13** |  |  |  |
| **14** |  |  |  |

| **PUNTOS DE DISCUSIÓN** | |
| --- | --- |
| **1** | Sprint retrospective |
| **2** | Estimación de tareas para el 2do sprint |
| **3** | Plataforma Web para ASODI |
| **4** | Creación de Roles |
| **5** |  |
| **6** |  |

| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| --- |
| La reunión se desarrolló con el fin de analizar el cierre del 1er sprint, dando pie al contenido plasmado en el documento de Sprint Retrospective. Posteriormente, se dio paso a la estimación de tareas del siguiente sprint, junto a la duración de esta y los responsables de realizar estas tareas.  Dentro de las tareas del sprint, se detectaron dudas sobre cómo abordar los requerimientos de ASODI para publicar anuncios de relevancia para los pacientes. Esto conlleva a la interpretación del equipo para crear distintos roles de usuario, para que existan funcionalidades exclusivas para los usuarios de ASODI que deban publicar anuncios. |
| **Observaciones.**  El equipo ideó 2 soluciones para abordar los requerimientos de ASODI, siendo crear una sistema web o una aplicación móvil que permita al usuario de ASODI publicar, actualizar, eliminar y ver los anuncios subidos a la plataforma. Como conclusión, se optó por la creación de un sistema web. |

| **CONCLUSIONES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| **1** | Sprint retrospective | Francisco Sarmiento | 03/10/2023 | Sin observaciones |
| **2** | Estimación de tareas para el 2do sprint | Gabriel Jimenez | 03/10/2023 | Sin observaciones |
| **3** | Plataforma Web para ASODI | Cristóbal Pavez | 10/10/2023 | Sin observaciones |
| **4** | Creación de Roles | Alex Pedreros | 05/10/2023 | Sin observaciones |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |