| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| --- | --- |
| **Comité o Grupo: Proyecto ASODI** | **Acta No 18** |
| **Citada por:** Docente Portafolio de título | **Fecha:** 10/10/2023 |
| **Coordinador:** Arturo Vargas | **Hora inicio:** 08:30 **Fin:** 17:00 |
|  | **Lugar: Duoc Uc** |

| **PARTICIPANTES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Email** |
| **1** | Alex Pedreros | Scrum team | al.pedrerosu@duocuc.cl |
| **2** | Cristobal Pavez | Scrum Master | [cr.pavezv@duocuc.c](mailto:cr.pavezv@duocuc.cl)l |
| **3** | Francisco Sarmiento | Product Owner | [fr.sarmientoc@duocuc.cl](mailto:fr.sarmientoc@duocuc.cl) |
| **4** | Gabriel Jiménez | Scrum team | [ga.jimenezp@duocuc.cl](mailto:ga.jimenezp@duocuc.cl) |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |
| **9** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |
| **11** |  |  |  |
| **12** |  |  |  |
| **13** |  |  |  |
| **14** |  |  |  |

| **PUNTOS DE DISCUSIÓN** | |
| --- | --- |
| **1** | Continuación del Plan de Pruebas |
| **2** | 2da reunión con ASODI |
| **3** | Preparación de prototipo para el cliente |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| --- |
| La reunión tuvo como principal fin concretar el contenido de la reunión con ASODI, continuando con los casos de uso y evidencias para presentar al cliente.  En cuanto al plan de pruebas, se continuó el documento con los criterios de aceptación, resultados esperados.  Como conclusión de la reunión, se acordó desarrollar las funciones de registrar, ver y eliminar para el ingreso de datos del paciente, es decir, glucemia, síntomas, presión arterial, peso, medicación, citas médicas y medicación. |
| **Observaciones.**  Como prioridad, se desarrollan las funciones mencionadas para continuar con la presentación de la visión y justificación del avance del proyecto. |

| **CONCLUSIONES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| **1** | Gestión de reunión ASODI | Gabriel Jimenez, Cristóbal Pavez, Alex Pedreros, Francisco Sarmiento | 10/10/2023 | Sin observaciones |
| **2** | Documentación de Plan de Pruebas y Casos de Pruebas | Francisco Sarmiento, Gabriel Jimenez | 19/10/2023 | Sin observaciones |
| **3** | Continuar desarrollo de las tareas pendientes del sprint | Alex Pedreros, Cristóbal Pavez | 19/10/2023 | Sin observaciones |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |