| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| --- | --- |
| **Comité o Grupo: Proyecto ASODI** | **Acta No 20** |
| **Citada por:** Docente Portafolio de título | **Fecha:** 17/10/2023 |
| **Coordinador:** Arturo Vargas | **Hora inicio:** 08:30 **Fin:** 17:00 |
|  | **Lugar: Duoc Uc** |

| **PARTICIPANTES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Email** |
| **1** | Alex Pedreros | Scrum team | al.pedrerosu@duocuc.cl |
| **2** | Cristobal Pavez | Scrum Master | [cr.pavezv@duocuc.c](mailto:cr.pavezv@duocuc.cl)l |
| **3** | Francisco Sarmiento | Product Owner | [fr.sarmientoc@duocuc.cl](mailto:fr.sarmientoc@duocuc.cl) |
| **4** | Gabriel Jiménez | Scrum team | [ga.jimenezp@duocuc.cl](mailto:ga.jimenezp@duocuc.cl) |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |
| **9** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |
| **11** |  |  |  |
| **12** |  |  |  |
| **13** |  |  |  |
| **14** |  |  |  |

| **PUNTOS DE DISCUSIÓN** | |
| --- | --- |
| **1** | Actualización de requerimientos y Casos de Uso |
| **2** | Aplicar seguridad a Base de Datos |
| **3** | Conexión Supabase / Firebase |
| **4** | Ejecución de Plan de Pruebas |
| **5** |  |
| **6** |  |

| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| --- |
| La reunión consistió en documentar requerimientos que fueron abordados de distinta forma a lo pactado en proyecto, siendo el formato para eliminar datos registrados y, por otro lado, la documentación de estos.  Se tocaron puntos relacionados a la base de datos del proyecto, siendo la conexión de la base de datos actual (Supabase) con la base de datos Firebase, todo esto con el fin de utilizar herramientas ya utilizadas para obtener reportes de forma gráfica.  Para concluir, se dio por finalizado el plan de pruebas inicial, donde se probaron los casos de uso actuales del sistema y donde se aprobaron los mismos bajo sus respectivos criterios de aceptación. |
| **Observaciones.**  La conexión entre supabase y firebase es para contemplar alternativas, y así, determinar el mejor método para reporte de datos. |

| **CONCLUSIONES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| **1** | Documentación de requerimientos | Francisco Sarmiento, Gabriel Jimenez | 17/10/2023 | Sin observaciones |
| **2** | Conexión supabase -> firebase | Cristóbal Pavez, Alex Pedreros | 19/10/2023 | Sin observaciones |
| **3** | Ejecución del plan de pruebas | Cristóbal Pavez, Alex Pedreros | 15/10/2023 | Realizado previo a la reunión. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |