| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| --- | --- |
| **Comité o Grupo: Proyecto ASODI** | **Acta No 21** |
| **Citada por:** Docente Portafolio de título | **Fecha:** 19/10/2023 |
| **Coordinador:** Arturo Vargas | **Hora inicio:** 08:30 **Fin:** 17:00 |
|  | **Lugar: Duoc Uc** |

| **PARTICIPANTES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Email** |
| **1** | Alex Pedreros | Scrum team | al.pedrerosu@duocuc.cl |
| **2** | Cristobal Pavez | Scrum Master | [cr.pavezv@duocuc.c](mailto:cr.pavezv@duocuc.cl)l |
| **3** | Francisco Sarmiento | Product Owner | [fr.sarmientoc@duocuc.cl](mailto:fr.sarmientoc@duocuc.cl) |
| **4** | Gabriel Jiménez | Scrum team | [ga.jimenezp@duocuc.cl](mailto:ga.jimenezp@duocuc.cl) |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |
| **9** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |
| **11** |  |  |  |
| **12** |  |  |  |
| **13** |  |  |  |
| **14** |  |  |  |

| **PUNTOS DE DISCUSIÓN** | |
| --- | --- |
| **1** | Migrar datos desde Supabase a Firebase |
| **2** | Cierre del Sprint |
| **3** | Gestión de reunión con Asodi |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| --- |
| La reunión se desarrolló para dar uso a la base de datos Firebase, migrando los datos desde Supabase. Esta, una vez probada, se detalla el uso de gráficos para cumplir con las tareas faltantes.  Por otro lado, se da cierre al sprint con todas las tareas finalizadas y dando pie a la retrospectiva del proyecto, y su análisis en cuanto a la gestión del siguiente sprint.  Por último, se cerraron los puntos a exponer en la reunión con ASODI, concluyendo en la muestra de los avances realizados en los 2 sprints terminados, el alcance final del proyecto y el personal de ASODI que requerimos presentes en la reunión. |
| **Observaciones.** |

| **CONCLUSIONES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| **1** | Migración de datos | Cristóbal Pavez, Alex Pedreros | 19/10/2023 | Sin observaciones |
| **2** | Sprint Retrospective | Francisco Sarmiento, Gabriel Jimenez | 19/10/2023 | Sin observaciones |
| 3 | Gestión de reunión con Asodi | Gabriel Jimenez, Cristóbal Pavez, Alex Pedreros, Francisco Sarmiento | 19/10/2023 | Sin observaciones |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |