| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| --- | --- |
| **Comité o Grupo: Proyecto ASODI** | **Acta No 23** |
| **Citada por:** Docente Portafolio de título | **Fecha:** 26/10/2023 |
| **Coordinador:** Arturo Vargas | **Hora inicio:** 08:30 **Fin:** 17:00 |
|  | **Lugar: Duoc Uc** |

| **PARTICIPANTES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Email** |
| **1** | Alex Pedreros | Scrum team | al.pedrerosu@duocuc.cl |
| **2** | Cristobal Pavez | Scrum Master | [cr.pavezv@duocuc.c](mailto:cr.pavezv@duocuc.cl)l |
| **3** | Francisco Sarmiento | Product Owner | [fr.sarmientoc@duocuc.cl](mailto:fr.sarmientoc@duocuc.cl) |
| **4** | Gabriel Jiménez | Scrum team | [ga.jimenezp@duocuc.cl](mailto:ga.jimenezp@duocuc.cl) |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |
| **9** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |
| **11** |  |  |  |
| **12** |  |  |  |
| **13** |  |  |  |
| **14** |  |  |  |

| **PUNTOS DE DISCUSIÓN** | |
| --- | --- |
| **1** | Chequeo de avance del sprint |
| **2** | Reunión Asodi |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| --- |
| La reunión estuvo compuesta por el chequeo de avance del sprint para documentarlo en el Burndown Chart y gestión del horario de la reunión con Asodi. El avance del sprint consistió en el desarrollo de las funciones para graficar los datos de glucemia, presión arterial y peso ingresados por el paciente, estando estas terminadas en gran parte.  En cuanto a la reunión con Asodi, se estima sea agendada nuevamente para el día Jueves 2 de Noviembre debido a motivos de gestión dentro de Asodi. |
| **Observaciones.**  Se estima que el motivo de la postergación de la reunión es que Asodi no pudo gestionar la reunión para el día estimado, es decir, no tuvimos respuesta respecto a la fecha de la reunión. |

| **CONCLUSIONES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| **1** | Chequeo de avance | Gabriel Jimenez, Cristóbal Pavez, Alex Pedreros, Francisco Sarmiento | 26/10/2023 | Sin observaciones |
| **2** | Burndown Chart | Francisco Sarmiento, Gabriel Jimenez | 10/11/2023 | Sin observaciones |
| **4** | Desarrollar función de notificaciones | Cristóbal Pavez, Alex Pedreros | 10/11/2023 | Sin observaciones |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |