| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| --- | --- |
| **Comité o Grupo: Proyecto ASODI** | **Acta No 25** |
| **Citada por:** Docente Portafolio de título | **Fecha:** 02/11/2023 |
| **Coordinador:** Arturo Vargas | **Hora inicio:** 08:30 **Fin:** 17:00 |
|  | **Lugar: Duoc Uc** |

| **PARTICIPANTES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Email** |
| **1** | Alex Pedreros | Scrum team | al.pedrerosu@duocuc.cl |
| **2** | Cristobal Pavez | Scrum Master | [cr.pavezv@duocuc.c](mailto:cr.pavezv@duocuc.cl)l |
| **3** | Francisco Sarmiento | Product Owner | [fr.sarmientoc@duocuc.cl](mailto:fr.sarmientoc@duocuc.cl) |
| **4** | Gabriel Jiménez | Scrum team | [ga.jimenezp@duocuc.cl](mailto:ga.jimenezp@duocuc.cl) |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |
| **9** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |
| **11** |  |  |  |
| **12** |  |  |  |
| **13** |  |  |  |
| **14** |  |  |  |

| **PUNTOS DE DISCUSIÓN** | |
| --- | --- |
| **1** | Creación del documento de Plan de Soporte |
| **2** | Actualización de Requerimientos |
| **3** | Gestión de Reuniones |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| --- |
| La reunión estuvo compuesta por los puntos relacionados a los requerimientos de la aplicación, el plan de soporte solicitado y el chequeo del avance de las actividades del sprint.  Se consideró añadir tareas al sprint solicitadas en la primera reunión con Asodi relacionadas a la alimentación de los pacientes, modificando el requerimiento original que consistía en que el usuario registrase su alimentación diaria de diversas formas a una funcionalidad que permita al usuario subir una foto desde sus archivos o tomar una foto en tiempo actual.  Por otro lado, se gestionaron las reuniones con Asodi y con el docente encargado del CITT, siendo la reunión con Asodi agendada para el Martes 07/11 y la reunión con el docente Pedro Montecinos para el día Viernes 03/11 para confirmar el estado de la obtención de créditos en Google Cloud y otros temas externos al proyecto (Participación en Hackathon). |
| **Observaciones.**  La justificación del cambio en las actividades del sprint se debió a la espera de una respuesta sobre la obtención de créditos en google cloud, quedando el sprint compuesto por las tareas pactadas y por los requerimientos asociados a la alimentación |

| **CONCLUSIONES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| **1** | Plan de Soporte, Instalación y Mantención | Francisco Sarmiento, Gabriel Jimenez | 02/11/2023 | Sin observaciones |
| **2** | Actualización de requerimientos | Francisco Sarmiento, | 02/11/2023 | Sin observaciones |
| **3** | Desarrollo de requerimientos de la alimentación del usuario | Cristóbal Pavez, Alex Pedreros | 10/11/2023 | Sin observaciones |
| **4** | Gestión de reuniones pendientes | Gabriel Jimenez, Cristóbal Pavez, Alex Pedreros, Francisco Sarmiento | 02/11/2023 | Sin observaciones |
|  |  |  |  |  |