| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| --- | --- |
| **Comité o Grupo: Proyecto ASODI** | **Acta No 26** |
| **Citada por:** Docente Portafolio de título | **Fecha:** 07/11/2023 |
| **Coordinador:** Arturo Vargas | **Hora inicio:** 08:30 **Fin:** 17:00 |
|  | **Lugar: Duoc Uc** |

| **PARTICIPANTES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Email** |
| **1** | Alex Pedreros | Scrum team | al.pedrerosu@duocuc.cl |
| **2** | Cristobal Pavez | Scrum Master | [cr.pavezv@duocuc.c](mailto:cr.pavezv@duocuc.cl)l |
| **3** | Francisco Sarmiento | Product Owner | [fr.sarmientoc@duocuc.cl](mailto:fr.sarmientoc@duocuc.cl) |
| **4** | Gabriel Jiménez | Scrum team | [ga.jimenezp@duocuc.cl](mailto:ga.jimenezp@duocuc.cl) |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |
| **9** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |
| **11** |  |  |  |
| **12** |  |  |  |
| **13** |  |  |  |
| **14** |  |  |  |

| **PUNTOS DE DISCUSIÓN** | |
| --- | --- |
| **1** | Presentación del prototipo a ASODI |
| **2** | Adaptación final de los requerimientos |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| --- |
| La reunión se abordó con la finalidad de presentar el prototipo a Asodi, donde asistió la dirección de la asociación. En esta reunión se justificaron las funcionalidades presentes en la aplicación y su prioridad dentro del desarrollo, además de presentar el prototipo a los presentas para que estos interactuen con el sistema.  La retrospectiva del cliente fue la esperada, donde pudimos cumplir con la visión del proyecto que teníamos, siendo aprobada y también logramos obtener su aprobación sobre las sugerencias del equipo para el mejor funcionamiento del sistema. Por otro lado, nos solicitaron cambios en detalles estéticos y en parámetros para agregar datos específicos a la hora de registrar medicación. |
| **Observaciones.**  Se priorizaron los cambios que solicitó el cliente antes que las demás actividades pendientes del sprint. |

| **CONCLUSIONES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| **1** | Presentación del prototipo | Gabriel Jimenez, Cristóbal Pavez, Alex Pedreros, Francisco Sarmiento | 07/11/2023 | Sin observaciones |
| **2** | Análisis y captura de requerimientos | Gabriel Jimenez, Cristóbal Pavez, Alex Pedreros, Francisco Sarmiento | 07/11/2023 | Sin observaciones |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |