| **ACTA DE REUNIÓN** | |
| --- | --- |
| **Comité o Grupo: Proyecto ASODI** | **Acta No 28** |
| **Citada por:** Docente Portafolio de título | **Fecha:** 14/11/2023 |
| **Coordinador:** Arturo Vargas | **Hora inicio:** 08:30 **Fin:** 17:00 |
|  | **Lugar: Duoc Uc** |

| **PARTICIPANTES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre** | **Cargo** | **Email** |
| **1** | Alex Pedreros | Scrum team | al.pedrerosu@duocuc.cl |
| **2** | Cristobal Pavez | Scrum Master | [cr.pavezv@duocuc.c](mailto:cr.pavezv@duocuc.cl)l |
| **3** | Francisco Sarmiento | Product Owner | [fr.sarmientoc@duocuc.cl](mailto:fr.sarmientoc@duocuc.cl) |
| **4** | Gabriel Jiménez | Scrum team | [ga.jimenezp@duocuc.cl](mailto:ga.jimenezp@duocuc.cl) |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |
| **9** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |
| **11** |  |  |  |
| **12** |  |  |  |
| **13** |  |  |  |
| **14** |  |  |  |

| **PUNTOS DE DISCUSIÓN** | |
| --- | --- |
| **1** | Implementación de requerimientos de Asodi al proyecto |
| **2** | Actualizar requerimientos |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** |
| --- |
| La reunión fue realizada para chequear el avance del desarrollo de los requerimientos capturados en la 2da reunión con Asodi. |
| **Observaciones.**  Las tareas que ya están terminadas fueron asignadas al 3er sprint, las restantes fueron asignadas para el 4to sprint |

| **CONCLUSIONES** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tarea** | **Responsable** | **Período de cumplimiento** | **Observaciones** |
| **1** | Actualización de requerimientos | Francisco Sarmiento | 09/11/2023 | Sin observaciones |
| **2** | Actualización de historias de usuario | Francisco Sarmiento | 09/11/2023 | Sin observaciones |
| **3** | Diagramas de casos de uso | Gabriel Jimenez | 09/11/2023 | Sin observaciones |
| **4** | Desglose de casos de uso | Gabriel Jimenez | 09/11/2023 | Sin observaciones |
| **5** | Agregar medicación permanente a Registrar Medicación | Alex Pedreros | 09/11/2023 | Sin observaciones |
| **6** | Actualizar estética de las interfaces | Cristóbal Pavez | 09/11/2023 | Sin observaciones |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |