**Sprint Planning:**

Se modificó el sprint, cambiando las tareas a realizar y manteniendo el plazo para cumplir con el sprint. El cambio se debió a incongruencias en la estimación de historias de usuario y a complicaciones para realizar ciertas tareas, por lo cual, se concluyó por desarrollar las historias en base a su continuidad y dependencias de funcionalidades en cuanto a otras.

La reasignación de tareas concluyó en las siguientes historias de usuario:

1. Registrar cuenta de Usuario

| ID y Estimación | Desglose | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HU 01  Estimación: 8.5 | Historia | Registrar cuenta de usuario |
| Como | Usuario no registrado |
| Quiero | Registrarme en la plataforma |
| Para | Ser usuario del sistema |

2. Iniciar sesión como Usuario Paciente

| ID y Estimación | Desglose | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HU 02  Estimación: 9.3 | Historia | Iniciar sesión |
| Como | Usuario |
| Quiero | Iniciar sesión dentro del sistema |
| Para | Utilizar los servicios del sistema |

3. Cerrar sesión iniciada

| ID y Estimación | Desglose | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HU 03  Estimación: 8.3 | Historia | Cerrar Sesión |
| Como | Usuario |
| Quiero | Cerrar sesión dentro del sistema |
| Para | Volver al menú de Iniciar sesión |

4. Recuperar contraseña de cuenta

| ID y Estimación | Desglose | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HU 04  Estimación: 6.8 | Historia | Recuperar contraseña |
| Como | Usuario |
| Quiero | Recuperar mi contraseña |
| Para | Volver a iniciar sesión en caso de olvido o pérdida de la contraseña |

5. Ver ficha personal

| ID y Estimación | Desglose | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HU 05 Estimación: 8 | Historia | Ver ficha personal |
| Como | Usuario |
| Quiero | Tener acceso a los datos registrados al registrarme |
| Para | Presentarlo en citas médicas |

6. Actualizar fecha personal

| ID y Estimación | Desglose | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HU 06 Estimación: 8 | Historia | Actualizar ficha personal |
| Como | Usuario |
| Quiero | Actualizar mi ficha personal |
| Para | Ingresar información relevante de mi perfil |

7. Registrar síntomas

| ID y Estimación | Desglose | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HU 15 Estimación: 7.8 | Historia | Registrar Síntomas |
| Como | Usuario |
| Quiero | Registrar sintomatología padecida |
| Para | Presentarlas en la siguiente cita médica |

8. Registrar peso

| ID y Estimación | Desglose | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HU 19  Estimación: 6.3 | Historia | Registrar peso |
| Como | Usuario |
| Quiero | Ingresar mi peso diario |
| Para | Conocer cómo varía mi peso según avanza el tratamiento |

9. Acceder a contacto ASODI

| ID y Estimación | Desglose | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HU 30  Estimación: 7.5 | Historia | Acceder a contactos de ASODI |
| Como | Usuario |
| Quiero | Contactar con Asodi de forma rápida |
| Para | Comunicarme con la asociación en caso de emergencias o inquietudes |

10. Subir documentos médicos

| ID y Estimación | Desglose | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HU 21 | Historia | Subir documentos médicos |
| Como | Usuario |
| Quiero | Subir documentos médicos |
| Para | Tener toda mi información registrada en el sistema |

11. Ver documentos médicos

| ID y Estimación | Desglose | Justificación |
| --- | --- | --- |
| HU 31 | Historia | Visualizar documentos médicos |
| Como | Usuario |
| Quiero | Tener una vista previa de los documentos subidos |
| Para | Saber qué documento médico subí al sistema |

La modificación del sprint se optó para velar por el tiempo del sprint, lo cual deberá ser documentada como lección aprendida en el documento de retrospectiva del sprint.