**Validando Sprint 1**

**“Proyecto Asodi”**

***Fecha:[12/09/2023]***

**Tabla de contenido**

**Contenido**

[Datos del documento 3](#_heading=h.1fob9te)

[Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner. 4](#_heading=h.tyjcwt)

[Gráfico de avance del sprint 1. 4](#_heading=h.3dy6vkm)

[Pila del producto actualizada. 4](#_heading=h.1t3h5sf)

**Datos del documento**

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 005D |
| Proyecto (Nombre) | Proyecto ASODI |
| Fecha de Inicio | /2023 |
| Fecha de Término | /2023 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Arturo Vargas |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
|  | **Cristobal Pavez** |  |
| **20.839.121-6** | **Gabriel Jimenez** |  |
|  | **Francisco Sarmiento** |  |
| **20.442.058-0** | **Alex Pedreros** |  |
|  |  |  |

**Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.**

| **Historia** | **Tarea** | **Horas estimadas** |  | **Horas realizadas por día** | | | | |  | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **Total** | **(A/R)** |
|  | Registro de cuenta de usuario |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Inicio de sesión |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Cerrar sesión |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Recuperar contraseña |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Visualizar ficha personal |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Actualizar ficha personal |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Registrar medicación |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Eliminar medicación |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Visualizar medicación registrada |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Notificar el consumo de medicamentos registrados |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Registrar Citas Médicas |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Eliminar citas médicas registradas |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Visualizar citas médicas registras |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Notificar citas médicas registradas |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Registrar síntomas |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Visualizar síntomas registrados |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Registro de presión sanguínea |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Visualizar presión sanguínea registrada a través de un gráfico |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Registrar peso |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Visualizar peso registrada a través de un gráfico |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Subir documentos médicos |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Descargar documentos médicos |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Notificar recordatorios de registro de síntomas |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Visualizar tips del tratamiento |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
|  | Enviar reporte del tratamiento al correo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visualizar anuncios informativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar publicaciones del apartado informativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eliminar publicaciones del apartado informativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Visualizar publicaciones registradas previamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Gráfico de avance del sprint 1.**

|  |
| --- |

**Pila del producto actualizada.**

| **ID** | **Desglose** | **Historia de Usuario** | **Estimación** | **Prioridad** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU 01 | Historia | Registrar cuenta de usuario | 8.5 | 3 |
| Como | Usuario no registrado |
| Quiero | Registrarme en la plataforma |
| Para | Ser usuario del sistema |
| HU 02 | Historia | Iniciar sesión | 9.3 | 1 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Iniciar sesión dentro del sistema |
| Para | Utilizar los servicios del sistema |
| HU 03 | Historia | Cerrar Sesión | 8.3 | 4 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Cerrar sesión dentro del sistema |
| Para | Volver al menú de Iniciar sesión |
| HU 04 | Historia | Recuperar contraseña | 6.8 | 10 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Recuperar mi contraseña |
| Para | Volver a iniciar sesión en caso de olvido o perdida de la contraseña |
| HU 05 | Historia | Ver ficha personal | 8 | 5 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Tener acceso a mis datos registrados |
| Para | Presentarlo en citas médicas |
| HU 06 | Historia | Actualizar ficha personal | 7 | 9 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Actualizar mi ficha personal |
| Para | Ingresar información relevante de mi perfil |
| HU 07 | Historia | Registrar medicación | 8.7 | 2 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Ingresar información respectiva a la medicina a consumir |
| Para | Consumir correctamente la medicación gracias a recordatorios |
| HU 08 | Historia | Eliminar medicación registrada | 6.8 | 10 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Eliminar mi medicación registrada |
| Para | Que no me siga recordando si ya no debo cosumir medicación |
| HU 09 | Historia | Visualizar medicación registrada | 7.3 | 8 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Visualizar mi medicación registrada |
| Para | Conocer y tener un registro de mi medicación |
| HU 10 | Historia | Notificar el consumo de medicamentos registrados | 8.5 | 3 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Que el sistema me notifique a que hora debo tomar mi medicación registrada |
| Para | Tomar correctamente mi medicación |
| HU 11 | Historia | Registrar Citas Médicas | 8 | 5 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Poder registrar mis citas médicas |
| Para | Obtener un recordatorio de mis citas médicas |
| HU 12 | Historia | Eliminar Citas Médicas registradas | 5.3 | 15 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Poder eliminar mis citas médicas |
| Para | Eliminar citas médicas que no necesite recordar |
| HU 13 | Historia | Visualizar Citas Médicas registradas | 6.3 | 12 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Ver mis citas médicas registradas |
| Para | Conocer y tener un registro de mi medicación |
| HU 14 | Historia | Notificar Citas Médicas registradas | 6.5 | 11 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Que el sistema me notifique cuando son mis citas médicas |
| Para | Recordar cuando tengo mis citas médicas |
| HU 15 | Historia | Registar Síntomas | 7.8 | 6 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Registrar sintomatologia padecidas |
| Para | Presentarlas en la siguiente cita médica |
| HU 16 | Historia | Visualizar Síntomas registrados | 6 | 13 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Ver mis sintomas registrados |
| Para | Conocer y tener un registro de mis síntomas |
| HU 17 | Historia | Registrar presión sanguínea | 8.3 | 4 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Registrar mi presión arterial |
| Para | Presentarlas en la siguiente cita médica |
| HU 18 | Historia | Visualizar registro de presión sanguínea | 7.5 | 7 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Ver el registro de mi presión arterial |
| Para | Conocer y tener un registro de mi presión arterial |
| HU 19 | Historia | Registrar peso | 6.3 | 12 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Ingresar mi peso diario |
| Para | Conocer cómo varia mi peso según avanza el tratamiento |
| HU 20 | Historia | Visualizar registro de peso | 6.8 | 10 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Ver el registro de mi peso |
| Para | Ver realizar un seguimiento a mi peso |
| HU 21 | Historia | Subir documentos médicos | 6.5 | 11 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Subir documentos médicos |
| Para | Tener toda mi información registrada en el sistema |
| HU 22 | Historia | Descargar documentos médicos | 5.3 | 15 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Quiero descargar los archivos subidos |
| Para | Tener acceso a mi documentos subidos |
| HU 23 | Historia | Notificar recordatorios de registro de síntomas | 6.5 | 11 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Que el sistema me recuerde que debo registrar mis síntomas |
| Para | Recordar que debo registrar mi sintomatología |
| HU 24 | Historia | Visualizar tips del tratamiento | 5.5 | 14 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Ver recomendaciones de salud del tratamiento |
| Para | Mejorar mi salud y cuidar mejor mi tratamiento |
| HU 25 | Historia | Enviar reporte del tratamiento al correo | 7.5 | 7 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Recibir el reporte de los datos ingresados en un correo electrónico |
| Para | Enviar el registro de mi tratamiento a un contacto seleccionado. |
| HU 26 | Historia | Visualizar anuncios informativos | 8 | 5 |
| Como | Usuario |
| Quiero | Ver anuncios informativos de ASODI |
| Para | Estar al día con la información que proporciona ASODI |
| HU 27 | Historia | Realizar publicaciones del apartado informativo | 8.5 | 3 |
| Como | Usuario ASODI |
| Quiero | Publicar avisos de relevancia para el paciente dializado o trasplantado |
| Para | Informar al paciente sobre eventos de ASODI que sean de relevancia para él |
| HU 28 | Historia | Eliminar publicaciones del apartado informativo | 7 | 9 |
| Como | Usuario ASODI |
| Quiero | Eliminar publicaciones subidas al sistema |
| Para | Quitar información caducada del apartado informativo |
| HU 29 | Historia | Visualizar publicaciones registradas previamente | 6.3 | 12 |
| Como | Usuario ASODI |
| Quiero | Acceder a un historial de publicaciones en el sistema |
| Para | Tener conocimiento sobre los eventos que han sido informados al paciente |

| Prioridad |  |
| --- | --- |
| Alta | 8.5 - 10 |
| Media | 8 - 8.4 |
| Baja | 1 - 7.9 |